# Business Analysis - Hệ Thống Phản Ánh Cấp Phường

## Phiên bản 2.1 - Có tích hợp AI Auto-Classification

Ngày cập nhật: 30/12/2025
Dự án: Hệ thống phản ánh kiến nghị cấp phường với AI

## 1. Tổng quan

### 1.1 Mục tiêu chính

Xây dựng hệ thống web đơn giản cho phép: - Người dân: Gửi phản ánh KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP, tra cứu tiến độ qua mã số - Cán bộ phường: Quản lý phản ánh với hỗ trợ AI tự động phân loại - AI tự động: Phân tích và phân loại phản ánh ngay khi được gửi

### 1.2 Điểm mới quan trọng: AI Auto-Classification

Thay vì cán bộ phải đọc và phân loại thủ công từng phản ánh, hệ thống sẽ: - ✅ AI tự động phân tích nội dung ngay khi người dân gửi - ✅ Gợi ý phân loại, mức độ ưu tiên, phòng ban phụ trách - ✅ Cán bộ chỉ cần XÁC NHẬN hoặc ĐIỀU CHỈNH (nếu AI sai) - ✅ AI học từ các điều chỉnh để ngày càng chính xác hơn

## 2. Quy trình mới với AI

### Quy trình cũ (Thủ công):

Người dân gửi → Cán bộ đọc → Cán bộ phân loại → Phân công xử lý
              (tốn thời gian)  (có thể sai sót)

### Quy trình mới (Có AI):

Người dân gửi → AI TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI → Cán bộ xác nhận → Phân công xử lý
                (< 2 giờ, 24/7)        (nhanh chóng)
                      ↓
            - Phân loại: Hạ tầng/Môi trường/An ninh...
            - Mức độ: Thấp/Trung bình/Cao/Khẩn cấp
            - Gợi ý phòng ban xử lý
            - Confidence: 85% (độ tin cậy)

## 3. Chi tiết tính năng AI

### 3.1 AI phân tích gì?

- Nội dung văn bản:

  - Tiêu đề phản ánh

  - Mô tả chi tiết

  - Từ khóa quan trọng (ví dụ: “đường hư hỏng” → Hạ tầng)

- Hình ảnh đính kèm (optional):

  - Phát hiện loại vấn đề qua ảnh

  - Ví dụ: Ảnh rác thải → Môi trường

- Vị trí địa lý:

  - Xác định khu vực

  - Gợi ý phòng ban quản lý khu vực đó

- Ngữ cảnh:

  - Phát hiện mức độ khẩn cấp từ từ ngữ (ví dụ: “nguy hiểm”, “khẩn cấp”)

  - Phát hiện cảm xúc người gửi

### 3.2 Kết quả AI cung cấp

Ví dụ kết quả AI cho một phản ánh:

📋 PHẢN ÁNH MỚI: #PA-2025-001
Tiêu đề: "Đường Lê Lợi bị hư hỏng nhiều ổ gà"

🤖 KẾT QUẢ AI:
✓ Phân loại: HẠ TẦNG - Giao thông đường bộ
✓ Mức độ: TRUNG BÌNH (có thể nâng lên CAO nếu trời mưa)
✓ Gợi ý phòng ban: Phòng Quản lý đô thị
✓ Độ tin cậy: 92%
✓ Thời hạn đề xuất: 15 ngày

👤 CÁN BỘ CẦN:
☐ Xác nhận (nếu đúng)
☐ Điều chỉnh (nếu AI sai)

### 3.3 Lợi ích của AI

| Trước khi có AI | Sau khi có AI |
| --- | --- |
| Cán bộ đọc mỗi phản ánh: 5-10 phút | AI phân tích: < 5 giây |
| Phân loại có thể không nhất quán | AI phân loại đồng nhất |
| Chỉ làm việc giờ hành chính | AI hoạt động 24/7 |
| Có thể bỏ sót phản ánh khẩn cấp | AI phát hiện và ưu tiên tự động |
| Khó thống kê xu hướng | AI phân tích xu hướng tự động |

## 4. Giao diện cho Cán bộ

### 4.1 Dashboard với AI

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🤖 PHẢN ÁNH MỚI CẦN XÁC NHẬN                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  📋 #PA-2025-001 - "Đường Lê Lợi hư hỏng"              │
│  🤖 AI: Hạ tầng - Giao thông (92% tin cậy)             │
│  📍 Khu vực: Phường 1, Khu phố 3                        │
│  ⚠️  Mức độ: TRUNG BÌNH                                 │
│  🏢 Gợi ý: Phòng Quản lý đô thị                         │
│                                                          │
│  [✓ Xác nhận]  [✏️ Điều chỉnh]  [👁️ Xem chi tiết]      │
│                                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  📋 #PA-2025-002 - "Rác thải tràn ra đường"            │
│  🤖 AI: Môi trường - Vệ sinh (95% tin cậy)             │
│  📍 Khu vực: Phường 1, Khu phố 5                        │
│  ⚠️  Mức độ: CAO                                        │
│  🏢 Gợi ý: Phòng Tài nguyên & Môi trường               │
│                                                          │
│  [✓ Xác nhận]  [✏️ Điều chỉnh]  [👁️ Xem chi tiết]      │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 Khi điều chỉnh AI

Nếu cán bộ thấy AI phân loại sai, có thể điều chỉnh:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI AI                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  📋 Phản ánh: #PA-2025-001                              │
│                                                          │
│  🤖 AI gợi ý:         Hạ tầng - Giao thông              │
│  ❌ Không đúng vì:    [Chọn lý do]                      │
│                                                          │
│  ✏️ Phân loại đúng:   [Dropdown: Chọn phân loại]        │
│                       ▼ Hạ tầng - Chiếu sáng công cộng  │
│                                                          │
│  📝 Ghi chú:          Phản ánh về đèn đường bị hỏng,    │
│                       không phải về đường bộ            │
│                                                          │
│  [💾 Lưu và học AI]  [❌ Hủy]                          │
│                                                          │
│  💡 Tip: AI sẽ học từ điều chỉnh này để cải thiện!     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. Công nghệ AI sử dụng

### 5.1 NLP (Natural Language Processing)

- Mô hình: PhoBERT hoặc viBERT (Vietnamese BERT)

- Chức năng:

  - Hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt

  - Phân loại văn bản

  - Trích xuất từ khóa quan trọng

  - Phát hiện cảm xúc

### 5.2 Machine Learning

- Framework: scikit-learn hoặc TensorFlow Lite

- Chức năng:

  - Phân loại nhiều nhãn (multi-label classification)

  - Dự đoán mức độ ưu tiên

  - Gợi ý phòng ban

### 5.3 Computer Vision (Tùy chọn)

- Framework: OpenCV hoặc TensorFlow

- Chức năng:

  - Nhận diện đối tượng trong ảnh

  - Phát hiện loại vấn đề từ hình ảnh

### 5.4 Feedback Loop (Học từ điều chỉnh)

Phản ánh mới → AI dự đoán → Cán bộ điều chỉnh → AI học
                                    ↓
                          Lưu vào training data
                                    ↓
                          Re-train model định kỳ
                                    ↓
                          AI ngày càng chính xác

## 6. Yêu cầu kỹ thuật mới

### 6.1 Backend bổ sung

- AI Service: Microservice riêng cho AI classification

- ML Pipeline: Để train và update model

- Training Data Storage: Lưu dữ liệu để train lại model

### 6.2 Database bổ sung

-- Bảng lưu kết quả AI
CREATE TABLE ai_classification (
    id INT PRIMARY KEY,
    feedback_id INT,
    category_prediction VARCHAR(100),
    priority_prediction VARCHAR(50),
    department_suggestion VARCHAR(100),
    confidence_score DECIMAL(5,2),
    created_at TIMESTAMP
);

-- Bảng lưu feedback từ cán bộ
CREATE TABLE ai_feedback (
    id INT PRIMARY KEY,
    feedback_id INT,
    ai_classification_id INT,
    is_correct BOOLEAN,
    corrected_category VARCHAR(100),
    corrected_priority VARCHAR(50),
    corrected_department VARCHAR(100),
    staff_note TEXT,
    created_at TIMESTAMP
);

### 6.3 API Endpoints mới

POST /api/ai/classify
- Input: feedback content, images, location
- Output: classification results with confidence

POST /api/ai/feedback
- Input: correction from staff
- Output: saved and queued for retraining

GET /api/ai/stats
- Output: AI accuracy statistics

## 7. Kế hoạch triển khai AI

### Phase 1: Setup & Training (Tháng 1-2)

- Thu thập dữ liệu mẫu (200-500 phản ánh thực tế)

- Gắn nhãn thủ công bởi cán bộ có kinh nghiệm

- Train model ban đầu

- Test độ chính xác (target: >70%)

### Phase 2: Pilot với AI (Tháng 3)

- Deploy AI lên production

- Cán bộ test và cung cấp feedback

- Thu thập thêm dữ liệu thực tế

- Re-train model với dữ liệu mới

### Phase 3: Optimization (Tháng 4-5)

- Cải thiện model dựa trên feedback

- Thêm tính năng phân tích hình ảnh

- Target độ chính xác: >85%

### Phase 4: Full Production (Tháng 6+)

- AI hoạt động chính thức

- Monitoring liên tục

- Re-train định kỳ (mỗi tháng)

## 8. Metrics đánh giá AI

### 8.1 Độ chính xác

- Accuracy: Tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể

- Target: >85% sau 3 tháng

### 8.2 Precision & Recall

- Precision: Khi AI dự đoán là X, bao nhiêu % thực sự là X

- Recall: Trong tất cả trường hợp X, AI phát hiện được bao nhiêu %

- Target: >80% cho cả hai

### 8.3 Confidence Distribution

- Bao nhiêu % dự đoán có confidence >80%

- Bao nhiêu % dự đoán cần cán bộ xem xét kỹ

- Target: >70% dự đoán có confidence >80%

### 8.4 Time Savings

- Thời gian trung bình cán bộ xử lý mỗi phản ánh

- Before AI: 5-10 phút

- With AI: 1-2 phút (chỉ cần xác nhận)

- Target: Tiết kiệm >70% thời gian

## 9. Chi phí bổ sung cho AI

### 9.1 Development

- AI/ML Engineer: $5,000-8,000/tháng × 3 tháng = $15,000-24,000

- Data labeling (gắn nhãn dữ liệu): $2,000-3,000

- Subtotal: $17,000-27,000

### 9.2 Infrastructure

- GPU instance cho training: $200-500/tháng

- ML model hosting: $100-200/tháng

- Annual: $3,600-8,400

### 9.3 Maintenance

- Model monitoring: $50-100/tháng

- Re-training monthly: $200-300/tháng

- Annual: $3,000-4,800

### 9.4 Tổng chi phí AI

- Initial: $17,000-27,000

- Annual: $6,600-13,200

- Total Year 1: $23,600-40,200

## 10. Rủi ro và Giải pháp

### 10.1 AI không chính xác ban đầu

- Risk: Model mới có thể sai nhiều

- Mitigation:

  - Luôn có cán bộ xác nhận

  - Cho phép dễ dàng điều chỉnh

  - Cải thiện dần qua feedback

### 10.2 Dữ liệu training không đủ

- Risk: Cần 200-500 mẫu có gắn nhãn

- Mitigation:

  - Thu thập từ hệ thống 1022

  - Thuê service gắn nhãn chuyên nghiệp

  - Cán bộ gắn nhãn trong 1-2 tuần

### 10.3 Bias trong AI

- Risk: AI có thể thiên vị một số loại phản ánh

- Mitigation:

  - Monitor distribution of predictions

  - Cân bằng training data

  - Regular audits

## 11. So sánh với/không có AI

| Tiêu chí | Không có AI | Có AI |
| --- | --- | --- |
| Thời gian xử lý phản ánh mới | 1-2 ngày | 0-2 giờ |
| Thời gian cán bộ/phản ánh | 5-10 phút | 1-2 phút |
| Độ nhất quán | Tùy cán bộ | Luôn đồng nhất |
| Khả năng mở rộng | Cần thêm nhân lực | Tự động scale |
| Chi phí ban đầu | Thấp hơn | Cao hơn ~$25K |
| Chi phí dài hạn | Cao (nhân lực) | Thấp hơn |
| Thời gian phát triển | 3-4 tháng | 5-6 tháng |

## 12. Kết luận

### 12.1 Khuyến nghị

NÊN triển khai AI Auto-Classification vì: - ✅ Tiết kiệm 70% thời gian xử lý - ✅ Cải thiện trải nghiệm người dân (phản hồi nhanh hơn) - ✅ Giảm áp lực cho cán bộ - ✅ Dễ dàng mở rộng khi số lượng phản ánh tăng - ✅ Cung cấp insights tự động về xu hướng vấn đề

### 12.2 Timeline điều chỉnh

- Với AI: 5-6 tháng development + 1 tháng pilot = 6-7 tháng

- Không AI: 3-4 tháng development

### 12.3 ROI (Return on Investment)

Giả sử: - Cán bộ lương: $500/tháng - Tiết kiệm 50% thời gian 2 cán bộ = $500/tháng - Chi phí AI: ~$1,100/tháng (sau năm đầu)

Break-even: ~2 năm Benefit lâu dài: Tăng khi số lượng phản ánh tăng

## Phụ lục: Ví dụ Training Data

{
  "feedback_examples": [
    {
      "text": "Đường Lê Lợi đoạn gần chợ bị nhiều ổ gà, xe đi rất nguy hiểm",
      "category": "infrastructure_roads",
      "priority": "high",
      "department": "urban_management",
      "keywords": ["đường", "ổ gà", "nguy hiểm"]
    },
    {
      "text": "Rác thải chưa được thu gom 3 ngày, bốc mùi hôi thối",
      "category": "environment_waste",
      "priority": "high", 
      "department": "environment",
      "keywords": ["rác", "không thu gom", "hôi thối"]
    },
    {
      "text": "Đèn đường trước số nhà 123 bị hỏng đã 2 tuần",
      "category": "infrastructure_lighting",
      "priority": "medium",
      "department": "urban_management",
      "keywords": ["đèn đường", "hỏng"]
    }
  ]
}

Document End

Business Analysis Document với tích hợp AI Auto-Classification Version 2.1 - Updated 30/12/2025